### Ata de Reunião

Data: 30-03-2026 Cliente: Zurich Tema: Definição da estratégia da Foursys para implantação do Selenium Grid, integração com CI/CD (Azure DevOps) e estruturação de testes de performance.

### Objetivo

- Alinhar entendimento sobre o que a Zurich espera da Foursys: preparar e entregar o ambiente Selenium Grid integrado à esteira de CI/CD no Azure DevOps, suportar a entrega de automações e propor, em separado, uma solução de testes de performance (carga/estresse).

### Principais pontos discutidos

- Escopo dividido em frentes:

  - Configuração do ambiente Selenium Grid (7-in-1 grid) e integração com pipelines do Azure DevOps para permitir desenvolvimento e execução automatizada.

  - Entrega de automação (desenvolver/validar cenários e colocar na esteira).

  - Sustentação da esteira (manter a pipeline ativa, alertas e tratamento de falhas).

  - Proposta separada de performance (testes de carga/estresse com JMeter como ferramenta homologada; K6 em avaliação).

- Expectativa do cliente: cadeia end-to-end — desde a configuração do ambiente para desenvolvimento de automações até a execução na esteira e alertas/relatórios de falhas.

- Ambiente atual: hospedado na Azure; pipelines em Azure DevOps; modelo ainda baseado em IaaS, com movimentação para containers/AKS prevista.

- Ferramentas e compliance: Selenium é ferramenta open source já homologada; homologação de ferramentas impacta cronograma (risco de atraso por compliance).

- Entregáveis esperados inicialmente: desenho de alto nível (fluxograma), estimativa ballpark de custo e prazo, e recomendações de arquitetura/infra para suportar automação e performance.

- Timing: reunião com cliente agendada para quarta às 15h; reunião interna de alinhamento quarta às 11h.

Trecho extraído da ata/transcrição: "Ele quer uma cadeia end-to-end, isso que ele pediu. Desde a parte de configurar o ambiente para a gente poder desenvolver as automações, da parte do DevOps, colocar isso numa esteira com o Azure DevOps. e depois tendo os alertas ali, críticas, e depois a gente ter as manutenções."

Trecho extraído da ata/transcrição: "Hoje ali, eles usam, acho que está homologado lá, pelo que eu entendi, o JMeter. Pelo que eu entendi lá deles. Eles falaram muito em JMeter ali."

### Próximos passos (por pessoa / papel) — propostos e, quando possível, já acordados

- Alessandra / Alê

  - Finalizar e enviar desenho inicial (fluxograma) do ambiente e da esteira até o fim do dia (MVP) para revisão interna.

  - Preparar ballpark (estimativa de custo e prazo) em alto nível para a proposta de configuração do ambiente.

- João

  - Validar requisitos técnicos da automação (cenários piloto, integração Selenium → pipeline).

  - Apoiar na definição do projeto piloto e critérios de homologação.

- Matheus Alves (analista de performance)

  - Revisar e validar a proposta de testes de performance; consolidar métricas necessárias (endpoints, SLAs, volumetria).

  - Ajudar a definir ferramentas e estratégia de execução (JMeter / K6 / N-Bomber).

- Alessandro / DevOps / SRE

  - Avaliar a integração Azure DevOps: runners, pipelines, e pontos de implantação (IaaS vs AKS).

  - Definir requisitos de infraestrutura mínimos para suportar Grid e execução de testes.

- Gustavo / Núclea

  - Fornecer dados de baseline de performance (volumetria, usuários simultâneos, SLAs) e exemplos de testes já realizados.

- Eduardo

  - Compartilhar exemplo de proposta / desenho (referência usada internamente) para acelerar a formatação do material a ser apresentado.

- Fabi

  - Confirmar e enviar convites (incluindo Matheus e João) para as agendas internas (11h) e com o cliente (15h).

- Ralf

  - Preparar apresentação técnica para a sessão com o cliente (demonstração do desenho).

Observação: as atribuições acima foram inferidas a partir da transcrição e das menções de nomes; confirmar responsabilidades e prazos na reunião interna de quarta às 11h.

### Itens pendentes e dúvidas a esclarecer com o cliente antes da apresentação

- Confirmação do estado atual das aplicações: quais sistemas já estão em containers vs on-premises; dependências que exigem transformação para containerização.

- Lista definitiva de ferramentas homologadas e restrições de compliance (impacto em cronograma).

- Volumetria e SLAs detalhados para os sistemas prioritários (para dimensionamento de infra e escopo de performance).

- Ambientes alvo para execução de carga: staging/homologação ou outro ambiente; política de execução (não executar carga a cada commit).

- Acesso e permissões necessárias para configurar runners, pipelines e executar testes.

### Conclusão

- A reunião alinhou que a prioridade imediata é a proposta de configuração do ambiente Selenium Grid e sua integração com Azure DevOps, seguida por uma proposta separada de testes de performance.

- Foi acordado produzir um desenho inicial e uma estimativa ballpark para apresentar ao cliente na sessão de quarta-feira; a equipe interna fará uma revisão às 11h antes da apresentação às 15h.

- Próximo marco: envio do desenho/estimativa por Alê até o fim do dia e reunião interna quarta às 11h para consolidar material.

Responsável pela ata: Alessandro (registro baseado na transcrição da reunião) Observação final: confirmar as atribuições e prazos na reunião interna de quarta às 11h e coletar os dados de volumetria/SLAs com o Gustavo antes da apresentação ao cliente.