## Resumo executivo

A Zurich quer conter o “day after” no SharePoint: o que foi concedido hoje e não deveria continuar amanhã, sobretudo após movimentações internas. O MVP (Fase 1) do produto SaaS da Foursys entrega exatamente isso, em modo batch:

- Coleta eventos do Unified Audit Log do Microsoft 365 para o SharePoint (ex.: compartilhamentos, concessões e acessos relevantes).

- Confronta esses eventos com uma Base Autoritativa de regras determinísticas (perfil/área × repositório).

- Classifica violações e notifica por e-mail a Segurança com relatório diário (podendo aumentar a frequência para 3–6 execuções/dia).

- Sem real-time e sem IA agora; auto-remediação e educação do usuário ficam no roadmap de produto, após o “cartão passado”.

Modelo de negócio: SaaS (produto Foursys) com licença base (mensal/anual) + consumo (escala de logs/regras). Hospedagem SaaS Foursys.

## 2) Escopo do MVP (o que entra / o que não entra)

Entra agora

- Scanner batch (1×/dia → até 3–6×/dia).

- Importador (CSV/Excel) da Base Autoritativa no formato Foursys + CRUD de regras no Portal.

- Relatório diário (CSV/HTML) e e-mail à Segurança com ID da regra violada, severidade e evidências mínimas.

Fica fora (roadmap)

- Notificação ao usuário, auto-remediação via Graph, real-time por notificações de mudança e detecção por IA/anomalias (UEBA/ML). Para futuramente adotar notificações de mudança do Microsoft Graph (webhooks/Event Hubs/Event Grid) quando a Zurich exigir latência menor.

## 3)  Pontos acordados

- Produto, não projeto sob medida: função de produto multitenant com billing por tenant é requisito interno da Foursys (para vender a outros clientes).

- Base Autoritativa: a Zurich monta a 1ª versão; a plataforma importa e depois mantém via front-end.

- Determinístico, sem LLM/IA no MVP.

- Proteção de IP (quando BYOC): opções de obfuscação, binários compilados (.NET) e/ou containers com conteúdo protegido.

## 4) Premissas

- Auditoria unificada (M365) está habilitada e acessível (por API/connector), com retenção adequada às necessidades do cliente (E3/E5 influenciam retenção).

- Metadados (sites/drives/usuários) obtidos via Microsoft Graph.

- Batch como modo de operação inicial; sem bloqueio automático.

- LGPD: minimização de PII em relatórios (usar UPN/ID), dados preferencialmente no Brasil, evidências exportáveis.

- Hospedagem: SaaS Foursys ou BYOC Zurich, sempre com Infra-as-Code.

## 5) Requisitos do MVP

### 5.1 Funcionais

- Ingestão dos eventos do SharePoint a partir do Unified Audit Log do Microsoft 365 (ex.: Audit.SharePoint, Audit.General, DLP).

- Leitura de metadados (sites, bibliotecas/drives, usuários/pertencimento) via Microsoft Graph (uso de select/expand para eficiência).

- Base Autoritativa (modelo Foursys) + importador CSV/Excel + CRUD de regras.

- Motor de verificação (match determinístico log × regra) com paralelismo por site/coleção.

- Relatório diário (CSV/HTML) + e-mail (Segurança), com ID/descrição da regra violada, severidade e evidências mínimas.

- Portal para consulta, filtros e download de relatórios.

### 5.2 Não-funcionais

- Segurança: Key Vault, Managed Identity (para Graph/APIs), RBAC; MFA/Conditional Access para admins.

- Observabilidade: Application Insights / Log Analytics (telemetria, falhas, SLAs).

- Escala: 1×/dia (início) → 3–6×/dia; janelas de execução; limites por rodada.

- Auditabilidade: trilha de coleta/avaliação e retenção exigida.

Multitenancy: tagging por tenant, isolamento de dados (DB por tenant ou schema por tenant) e métricas para billing.

## 6) Arquitetura de Solução (MVP)

## 7) C4 Contexto

## 8) Serviços Azure — inventário para estimativa

- Azure Functions (Consumption) — orquestração e motor de verificação.

- Azure Logic Apps (Consumption) — agendamento/recorrência e e-mail.

- Azure Storage (Data Lake Gen2) — landing de eventos + relatórios.

- Azure SQL Database — Base Autoritativa e evidências resumidas.

- Azure App Service (Web App) — Portal e CRUD.

- Azure Key Vault — segredos/creds.

- Application Insights / Log Analytics — telemetria.