Ata de Reunião — POC Selenium Grid / K6

Data: 30-03-2026 Cliente: Zurich Participantes: Marcos Marcelino Vieira; Henrique Santos; Gustavo de Queiroz Pereira; Letícia Gonçalves de Oliveira; João Paulo Voss Duarte; Rodrigo Pedrosa

Objetivo

Definir escopo e arquitetura da POC para implantação do Selenium Grid (topologia e nodes), provisionamento de Self-hosted Agents integrados à esteira Azure DevOps e criação de um ambiente para testes de performance (POC com K6), com estimativa de tempo e custo inicial.

Principais pontos discutidos

- Topologia proposta: iniciar com duas VMs — uma para o Selenium Grid (hub + nodes) e outra para os agentes DevOps / orquestrador de testes (execução de scripts XUnit/NUnit ou invocação de K6).

- Abordagem por fases: POC/piloto pequeno para validar arquitetura e sizing; evoluir para escalabilidade conforme resultados.

- Ferramenta de performance: recomendação inicial por K6 (open source) como opção preferencial; NBomber foi citado como alternativa (.NET) mas não homologado e com custo de licença.

- Integração com Azure DevOps: scripts de performance devem ficar versionados no repositório; pipelines (YAML) podem acionar execução do K6 (ou chamar VM que executa K6).

- Observabilidade: coletar métricas de infraestrutura (CPU, memória, latência) via Azure Monitor / Log Analytics; também é necessário coletar métricas da aplicação (Dynatrace / ELK) para correlação.

- Estimativa inicial: POC estimado em 4–6 semanas com valor ballpark entre R$ 60k–80k para a primeira etapa (Discovery + Assessment + setup inicial).

- Requisitos operacionais: validar triggers (quando rodar testes), janelas de execução, número de browsers por agente e se será necessário transformar aplicações em containers.

- Entrega esperada da POC: setup do K6 nas VMs, scripts piloto (ex.: TIA e sinistros), integração com monitor, baseline inicial e relatório.

Trecho da transcrição: “E aí a ideia é que a gente vai evoluindo isso mesmo. Então depois a gente vai colocando os aceleradores, a parte de sustentação e tudo mais.” Trecho da transcrição: “Então, uma primeira fase ali que seria a confirmação da ferramenta e dos fluxos do piloto, do TIA e dos sinistros, e das validações de VM. Depois, o setup do K6 nas VMs... e, no fim, uma baseline de performance, então, os primeiros números dos testes.”

Próximos passos (por pessoa / papel)

- Henrique Santos (Zurich)

  - Confirmar aplicação candidata para o piloto (sugestão: Content Manager / SM) e autorizar acesso para testes.

  - Validar janelas de execução e restrições de compliance para ferramentas.

- Foursys

  - Entregar desenho arquitetural refinado da POC (topologia VM Selenium + VM Agents + integração DevOps + observability) até a próxima reunião.

  - Preparar estimativa detalhada (horas e custo) para a fase de Discovery e implementação (4–6 semanas / R$ 60k–80k).

- Gustavo de Queiroz Pereira (Foursys)

  - Levantar baseline de performance disponível e indicar métricas necessárias (endpoints, SLAs, volumetria).

  - Apoiar no desenho de integração K6 → Azure Monitor / Log Analytics.

- João Paulo Voss Duarte (Foursys)

  - Definir fluxo de integração entre repositório (scripts K6) e pipeline Azure DevOps (YAML), e validar opções de execução (rodar K6 na VM vs. invocar container).

  - Preparar um script piloto (exemplo simples) para demonstrar execução via pipeline.

- Letícia Gonçalves de Oliveira (Foursys)

  - Documentar requisitos de acesso (permissões, subscriptions, credenciais) necessários para provisionamento das VMs e integração.

  - Incluir recomendações de monitoramento e retenção de logs.

- Alessandro (Foursys)

  - Validar sizing inicial das VMs para K6 e agentes (definir Standard_D4s_v3 / D8s_v3 como opções) e montar estimativa de custo no Azure Pricing Calculator.

  - Preparar proposta de runbook para execução e escalonamento do ambiente.

- Ações imediatas

  - Agendar reunião de follow-up: amanhã à tarde (sugestão 17:00) para apresentar desenho refinado e esclarecer dúvidas técnicas.

  - Enviar documento detalhado da POC (Foursys → Zurich) antes da reunião de follow-up.

Conclusão

- Houve alinhamento claro de que a POC deve ser pequena e iterativa: validar arquitetura (Selenium Grid + Self-hosted Agents), provar execução de automações na esteira e entregar um ambiente para execução de testes de performance com K6.

- A POC foca em entregar infraestrutura e integração (não executar todos os testes de carga em nome do cliente); Zurich quer autonomia para rodar seus próprios testes de performance após a entrega.

- Próximo marco: desenho refinado e estimativa detalhada a ser apresentado na reunião de follow-up; confirmar acessos e aplicação piloto para iniciar o Discovery.