Proposta Técnica

COE Data & AI Tools
Evolução do Modelo Operacional, Governança e Tecnologia de Modelagem de Dados

Arquitetura, DevOps & Industrialização

Assessment do Ambiente Atual e Definição de Arquitetura Alvo

Objetivo

Avaliar o ambiente atual e definir a arquitetura alvo de dados, garantindo alinhamento com governança, ferramenta e necessidades.

Atividades

- Assessment do landscape atual:

  - plataformas de dados

  - ingestão e integração

  - pipelines existentes

- Identificação de gaps

- Levantamento de necessidades:

  - disponibilidade

  - escalabilidade

  - integração com ferramenta de modelagem

- Definição da arquitetura alvo:

  - ingestão

  - processamento

  - armazenamento

  - consumo

- Definição de padrões arquiteturais (ex: lakehouse, data mesh quando aplicável)

Entregáveis

- Assessment arquitetural (AS-IS)

- Arquitetura alvo (TO-BE)

- Mapa de gaps e recomendações

- Diretrizes arquiteturais

Premissas

- Acesso ao ambiente e documentação

- Envolvimento da arquitetura corporativa

- Direcionamento estratégico prévio

Definição do Framework de DataOps e Modelo de Ciclo de Vida.

Objetivo

Definir como a modelagem de dados será integrada ao ciclo de engenharia, garantindo automação e consistência.

Atividades

- Definição do ciclo de vida de modelos:

  - criação

  - validação

  - versionamento

  - publicação

- Definição de padrões de DataOps:

  - CI/CD para dados

  - versionamento de modelos

- Definição de integração entre:

  - ferramenta de modelagem

  - pipelines

- Definição de padrões de automação:

  - geração de DDLs

  - sincronização de modelos

- Definição de governança técnica (enforcement automático)

Entregáveis

- Framework de DataOps

- Modelo de lifecycle de dados e modelos

- Diretrizes de versionamento e deploy

- Arquitetura lógica de pipelines

Premissas

- Tooling compatível com automação

- Sincronia na execução com o Pilar 1 para possibilitar aderência aos padrões definidos

Arquitetura de Ingestão & Integração de Dados

Objetivo

Estruturar a camada de ingestão e integração, garantindo escalabilidade e padronização.

Atividades

- Definição da arquitetura de ingestão:

  - batch

  - streaming (quando aplicável)

- Padronização de pipelines de ingestão

- Definição de integração com:

  - múltiplas fontes

  - sistemas críticos

- Definição de padrões de transformação

- Implementação de mecanismos de padronização de ingestão

Entregáveis

- Arquitetura de ingestão

- Padrões de integração

- Templates de pipelines

- Guidelines de transformação

Premissas

- Acesso às fontes de dados

- Disponibilidade da infraestrutura

Implementação de Pipelines DevOos (CI/CD & IaC)

Objetivo

Implementar pipelines automatizados para garantir deploy contínuo e consistência entre ambientes.

Atividades

- Implementação de pipelines CI/CD:

  - versionamento

  - build

  - deploy automatizado

- Implementação de Infrastructure as Code (IaC) (RFI 4.1.6)

- Configuração de ambientes dev / test / prod

- Integração com ferramenta de modelagem e repositórios (git)

- Automação de deploy de artefatos de dados

Entregáveis

- Pipelines de CI/CD implementados

- Scripts IaC

- Ambientes configurados

- Fluxos automatizados

Premissas

- Existência de plataforma de CI/CD

- Acesso a ambientes conforme necessário

Observabilidade, Segurança, Performance e Escalabilidade

Objetivo

Garantir confiabilidade, qualidade e eficiência do ambiente de dados, preparando a arquitetura para crescimento sustentável e novos casos de uso (IA, near real-time, etc.).

Atividades

- Implementação de monitores:

  - qualidade de dados

  - consistência de modelos

- Definição de métricas para performance e disponibilidade

- Implementação de alertas e dashboards

- Implementação de arquitetura escalável e múltiplas camadas de armazenamento

- Preparação para streaming e workloads de IA (RFI item 4.1.9)

- Implementação de segurança considerando acesso por domínio e complianceDetecção de anomalias (ref item 4.1.9 da RFI)

- Implementação de health checks

Entregáveis

- Arquitetura escalável implementada

- Framework de segurança

- Diretrizes de evolução arquitetural

- Framework de observabilidade

- Monitores de qualidade

- Dashboards operacionais

- Alertas configurados

Premissas

- Ferramentas de monitoramento disponíveis

- Sincronia na execução com o Pilar 1 para utilizar a definição de KPIs

- Aderência às políticas corporativas

- Capacidade de infraestrutura

Ativação e Transição para Operação

Objetivo

Verificar que a arquitetura e pipelines operem de forma estável e sejam transferidos para sustentação contínua.

Atividades

- Execução assistida dos pipelines

- Configuração do monitoramento inicial

- Ajustes de performance

- Transferência para times de operação

Entregáveis

- Pipelines operacionais

- Ambiente estabilizado

- Backlog de evolução

- Transição para AMS concluída

Premissas

- Sincronia com Pilar 4

Operação, Sustentação & FinOps

Desenho do Modelo Operacional

Objetivo

Definir como a operação da plataforma e da ferramenta será estruturada, alinhada à governança (Pilar 1) e à arquitetura (Pilar 3).

Atividades

- Definição de níveis de suporte N1, N2 e N3 (RFI item 4.1.7)

- Definição de papéis e responsabilidades:

  - operação da ferramenta

  - operação de pipelines

  - gestão de incidentes

- Definição de processos ITSM (gestão de incidente, gestão de problemas, gestão de requisições, gestão de mudanças, onboarding de usuários, conforme aplicável seguindo boas práticas ITIL)

- Definição de SLAs operacionais

Entregáveis

- Operating model de Run

- Matriz RACI para a operação

- Processos ITSM definidos

- SLAs definidos

Premissas

- Modelo de governança (Pilar 1) definido

- Arquitetura e ferramenta, incluindo a ferramenta de ITSM, já especificadas

Configuração do Modelo de Operação

Objetivo

Configurar e estruturar os mecanismos operacionais necessários para suportar o Run.

Atividades

- Configuração de processos (workflows de chamados, gestão de incidentes, gestão de acessos, conforme etapa anterior)

- Configuração da gestão da ferramenta de modelagem:

  - perfis e permissões

  - onboarding e offboard

  - gestão de licenças para controle, alocação e monitoramento

- Configuração técnica de suporte:

  - Monitoramento de disponibilidade e desempenho

  - logs e alertas

  - integração com ITSM

- Definição de políticas de backup e DR

Entregáveis

- Plataforma preparada para operação

- Ferramenta configurada para uso em escala

- Fluxos operacionais configurados

Integração com ITSM

Premissas

- Ferramentas disponíveis

- Infraestrutura pronta

- A integração com a ferramenta de ITSM pressupõe que seja possível implementá-la de forma nativa

Validação Operacional e Transição para Operação

Objetivo

Validar o modelo de operação antes da transferência definitiva e transferir de forma estruturada a operação para a equipe responsável, garantindo autonomia

Atividades

- Validação de SLAs, tempos de resposta alvo e fluxos operacionais

- Execução de ajustes, se necessário

- Capacitação prática da equipe responsável pela operação nos processos e ferramenta ITSM

- Entrega de documentação (runbooks operacionais, playbooks e procedimentos de suporte)

Entregáveis

- Ajustes se necessário

- Equipe capacitada

- Runbooks

- Documentação operacional

- oficialmente transferida

Premissas

- Equipe definida para assumir operação

- Aprovação do modelo pela Telefônica

- Equipe de operação definida disponível