# Proposta Comercial: Servicos de DevSecOps (Azure DevOps)

Cliente: BAT Latam South (Souza Cruz)

Assunto: RFP -- Servicos Especializados de DevSecOps

Data: 02 de Junho de 2026

Versao: 2.0 (Revisada)

Referencia: PT-BAT-DEVSECOPS-2026-002

Status: Versao Final para Submissao

## 0. Resumo Executivo Comercial

|  | Frente A (Setup) | Frente B (Sob Demanda) | Frente A-Ext (Replicacao) |
| --- | --- | --- | --- |
| Descricao | Esteira DevSecOps completa para 1 app | Horas de suporte tecnico especializado | Replicacao para novas apps similares |
| Investimento | R$ 41.800 fixo | R$ 110-280/hora | R$ 14.000 por esteira |
| Faturamento | Por entrega com aceite | 60 dias apos execucao | Por entrega com aceite |
| Escopo | 15 itens do edital + handover | Manutencao, evolucao, reunioes COE | Template + parametrizacao + validacao |

Projecao de economia: A partir da 2a aplicacao, o custo cai 66% (de R$ 41.800 para R$ 14.000) gracas aos templates reutilizaveis. Para 5 aplicacoes no primeiro ano, o investimento total seria R$ 97.800 (vs R$ 209.000 sem reuso).

## 1. Modelo de Cobranca e Premissas

Com base no edital da RFP e nas respostas oficiais aos questionamentos tecnicos, adotamos uma abordagem comercial transparente e orientada a resultados:

Faturamento por Entrega (Frente A): A BAT nao fara faturamento mensal recorrente (conforme Item 11 do questionario). O faturamento ocorrera por aplicacao/esteira implantada com sucesso, conforme criterios de aceite definidos na proposta tecnica (Secao 11).

Tabela de Precos (Frente B): Valores fixos de hora por senioridade para suporte tecnico, reunioes internacionais ou melhorias evolutivas.

Prazo de Faturamento: 60 dias apos emissao da NFS-e (com suporte a Confirming/Santander corporativo).

### Criterios de Aceite (Definicao de Pronto) — Frente A

A Frente A sera considerada concluida quando:

Todos os 15 itens do edital estiverem implementados e demonstrados em UAT

Quality Gate Matrix configurada e operacional

Documentacao tecnica em ingles entregue e aprovada

3 sessoes de handover realizadas com time BAT

Runbooks de operacao entregues

## 2. Estimativa de Custos: Frente A (Setup Completo)

Preco fechado para a configuracao completa da esteira DevSecOps para a aplicacao de referencia (2 Microservicos Java, 1 Frontend Flutter SPA/PWA, PostgreSQL, Redis, 2 APIs externas).

| Fase | Escopo / Entregaveis | Horas | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Pre-requisitos e Discovery | Checklist de acessos BAT, discovery de integracoes Salesforce/SAP, validacao de ambiente | 15h | R$ 2.850 |
| Fase 1: Setup, Repos e Versionamento | Repositorios ADO, Branch Protection, GitFlow, acessos terceiros, RFCs iniciais | 25h | R$ 4.750 |
| Fase 2: Integracao Continua e Qualidade | Pipelines CI (Java x2 + Flutter), SonarQube, Linting, Integration Tests (Testcontainers) | 50h | R$ 9.500 |
| Fase 3: Empacotamento, Artefatos e E2E | Dockerfiles multi-stage, ACR, Artifacts, Playwright E2E, WireMock mocks | 45h | R$ 8.550 |
| Fase 4: Continuous Delivery | Pipelines multi-ambiente (UAT/REG/PRD), Approval Gates, Blue-Green, rollback automatizado, Flyway migrations | 55h | R$ 10.450 |
| Fase 5: Observabilidade e IaC | Terraform (compute + networking + Private Endpoints), OpenTelemetry, Azure Monitor, Grafana dashboards, SLOs | 55h | R$ 10.450 |
| Fase 6: Handover e Onboarding | Documentacao em ingles, 3 sessoes hands-on, runbooks, troubleshooting guide, video walkthrough | 35h | R$ 6.650 |
| TOTAL | Solucao completa DevSecOps (Itens 1-15 + Handover) | 280h | R$ 53.200 |

Nota sobre estimativa: A tabela acima representa o escopo completo com todas as melhorias identificadas na revisao tecnica (networking, resiliencia, integration tests, discovery de integracoes). Se a BAT optar por um escopo reduzido (sem networking IaC completo e sem discovery de integracoes), a estimativa retorna a 220h / R$ 41.800.

### Custo por Nova Aplicacao (Frente A -- Extensao)

Uma vez construidos os templates reutilizaveis (YAML herdados e modulos Terraform), o onboarding de novas aplicacoes similares tera custo de R$ 14.000 por nova esteira, incluindo:

Parametrizacao dos templates para a nova aplicacao

Configuracao de repositorios e branch policies

Ajuste de pipelines CI/CD

Validacao end-to-end em UAT

Documentacao especifica

Nota: Aplicacoes com stack diferente da referencia (ex: .NET, Python, Node.js) podem exigir estimativa customizada via Frente B.

## 3. Tabela de Servicos Especializados: Frente B (Sob Demanda)

Para demandas que fujam da esteira padrao, melhorias evolutivas, correcoes e suporte em reunioes internacionais de Change Management (CAB).

| Perfil Profissional | Atuacao Principal | Horario Comercial (R$/h) | Fora do Horario (R$/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro DevOps Junior | Scripts basicos, parametrizacao simples | R$ 110 | R$ 165 |
| Engenheiro DevSecOps Pleno | Pipelines YAML, Dockerfiles, automacao | R$ 160 | R$ 240 |
| Engenheiro DevSecOps Senior | SAST/DAST, OpenTelemetry, Terraform | R$ 220 | R$ 330 |
| Lider Tecnico / Arquiteto DevOps | Arquitetura, alinhamento em ingles com COE | R$ 280 | R$ 420 |

Horario comercial: Segunda a sexta, 09h-18h (horario de Brasilia).

Fora do horario: Acrescimo de 50% sobre o valor hora comercial.

### Projecao de Consumo Frente B (Primeiros 6 Meses Pos-Implantacao)

| Periodo | Cenario Otimista | Cenario Realista | Cenario Pessimista |
| --- | --- | --- | --- |
| Meses 1-3 (estabilizacao) | 30h/mes (~R$ 6.600) | 60h/mes (~R$ 13.200) | 100h/mes (~R$ 22.000) |
| Meses 4-6 (operacao estavel) | 15h/mes (~R$ 3.300) | 30h/mes (~R$ 6.600) | 60h/mes (~R$ 13.200) |
| Total 6 meses | R$ 29.700 | R$ 59.400 | R$ 105.600 |

*Estimativa baseada em engajamentos similares. Valores calculados com mix medio de senioridade (60% Pleno + 30% Senior + 10% Arquiteto).*

## 4. Projecao TCO -- Total Cost of Ownership (12 Meses)

### Cenario: 1 Aplicacao de Referencia + 2 Replicacoes

| Componente | Valor Estimado (12 meses) |
| --- | --- |
| Frente A -- Setup esteira referencia | R$ 41.800 - R$ 53.200 |
| Frente A-Ext -- 2 replicacoes (R$ 14.000 cada) | R$ 28.000 |
| Frente B -- Suporte 12 meses (cenario realista) | R$ 95.000 |
| Custo Azure PRD (R$ 17.000/mes medio) | R$ 204.000 |
| Custo Azure UAT+REG (R$ 8.000/mes medio) | R$ 96.000 |
| TCO Total Estimado (12 meses) | R$ 465.000 - R$ 476.200 |

Nota: Custos Azure sao responsabilidade direta da BAT e estao incluidos apenas para visao completa de TCO. Oportunidades de reducao: Reserved Instances (economia de 30-40% no compute), Dev/Test pricing para ambientes nao-PRD, autoscaling em horario nao-comercial.

## 5. Condicoes Comerciais e Operacionais

Acionamento Frente B: Mediante envio de cronograma simples e aprovacao formal da estimativa por e-mail ou sistema corporativo.

Reunioes Globais: Horas de reunioes internacionais conduzidas em ingles pelo Arquiteto Tecnico serao faturadas pela Frente B.

Impedimentos: Horas consumidas durante bloqueios por dependencias externas (acessos, aprovacoes COE, liberacoes de rede) nao contabilizam contra o budget fixo da Frente A. Retomaremos a contagem apos liberacao formal.

Prazo de Pagamento: 60 dias apos emissao da NFS-e, aceitando Santander Confirming.

Validade da Proposta: 90 dias a partir da data de emissao.

Reajuste: Apos os 90 dias de validade, valores sujeitos a reajuste pelo IPCA acumulado no periodo.

Change Requests: Alteracoes de escopo durante a execucao da Frente A serao formalizadas via Change Request com re-estimativa e aprovacao previa.

## 6. Proximos Passos

Submissao via Coupa ate 08/06/2026

Chamada de alinhamento para validacao de premissas e esclarecimento de duvidas

Kick-off pos-awarding com Fase 0 e discovery de integracoes

Contato: [inserir nome e e-mail]

Confidencialidade: Todas as informacoes contidas nesta proposta sao tratadas com sigilo absoluto, respeitando o Codigo de Conduta Etica da BAT Brasil e os termos de confidencialidade do edital.

*Proposta elaborada pela equipe de Engenharia DevSecOps.*