# Relatorio de Avaliacao — Proposta DevSecOps BAT Latam South

Coordenacao: Marco (Orquestrador Master)

Data: 02 de Junho de 2026

Prazo de Submissao: 08/06/2026 via Coupa

## Sumario Executivo

A Squad MEQ e os Agentes Master realizaram uma avaliacao criteriosa das propostas tecnica e comercial DevSecOps para a BAT Latam South (Souza Cruz). Participaram 8 agentes especializados em 4 rodadas de revisao.

Veredicto Geral: A proposta tem base tecnica solida e demonstra compreensao real do ambiente BAT. Nenhum gap eh estrutural — todos sao corrigiveis antes da submissao de 08/06. Porem, ha 17 gaps criticos e 15 gaps importantes que, se nao corrigidos, podem resultar em eliminacao na avaliacao tecnica ou em disputas contratuais.

### Metricas da Avaliacao

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Agentes mobilizados | 8 (Bravo, Paula, Astra, Wagner, Davi, Igor, Quinn, Nexus) |
| Gaps CRITICOS identificados | 17 |
| Gaps IMPORTANTES identificados | 15 |
| Sugestoes de melhoria | 12 |
| Aderencia aos 15 itens do edital | 9 Completos / 6 Parciais |
| Score WAF (Well-Architected Framework) | 2.6 / 5.0 |
| SLA Composto estimado | 99.83% (~1.5h downtime/mes) |
| Custo Azure mensal estimado (PRD) | USD 2.800-3.600 (~R$ 15.000-19.500) |
| Estimativa realista de horas (Frente A) | 280-320h (proposta atual: 220h) |

## Tabela Consolidada de Gaps por Severidade

### CRITICOS (17) — Bloquantes para aprovacao

| # | Gap | Agente | Acao Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sem estrategia de rollback para PRD | Bravo, Davi | Adicionar rollback automatizado com SLA < 10min |
| 2 | SLAs de RFC nao definidos — cronograma assume aprovacoes instantaneas | Bravo | Adicionar buffer de 2 semanas/fase + SLA esperado do COE |
| 3 | Decisoes arquiteturais em aberto ("ou" recorrente) | Bravo | Resolver cada "ou" com recomendacao primaria justificada |
| 4 | Networking ausente — sem VNet, Private Endpoints, NSGs | Astra | Criar modulo Terraform de networking completo |
| 5 | RTO/RPO nao definidos | Astra | Definir targets por tier de criticidade |
| 6 | Sem zonas de disponibilidade explicitas (AKS/PG/Redis) | Astra | Exigir zone-redundant para todos os componentes criticos |
| 7 | API Gateway ausente | Wagner | Incluir APIM ou equivalente na arquitetura |
| 8 | Circuit Breaker nao mencionado para APIs externas | Wagner, Igor | Exigir Resilience4j com config para Salesforce/SAP |
| 9 | Database migrations nao endereçadas no pipeline | Davi | Incluir Flyway/Liquibase no CI/CD |
| 10 | Dependencia de acessos BAT como blocker nao documentada | Davi | Criar "Fase 0: Pre-requisitos" com checklist BAT |
| 11 | Tipos de API Salesforce/SAP nao especificados | Igor | Adicionar discovery de integracao na Fase 1 |
| 12 | Padroes de resiliencia nao endereçados | Igor | Incluir Circuit Breaker, Retry, Timeout, Bulkhead |
| 13 | Contratos de API (OpenAPI/Swagger) nao mencionados | Igor | Exigir geração automatica no CI |
| 14 | Comunicacao entre os 2 microservicos nao especificada | Igor | Definir sincrono vs assincrono + contratos |
| 15 | Integration tests ausentes da piramide | Quinn | Adicionar Testcontainers no pipeline CI |
| 16 | Quality Gate matrix nao definida | Quinn | Criar matriz: o que bloqueia em cada nivel |
| 17 | Diagramas Mermaid com estilos inline nao renderizam em Coupa/PDF | Nexus | Substituir por imagens estaticas ou tabelas descritivas |

### IMPORTANTES (15) — Impactam qualidade e competitividade

| # | Gap | Agente | Acao Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sem Risk Matrix | Bravo | Adicionar matriz 5x5 com no minimo 5 riscos |
| 2 | Sem RACI Matrix | Bravo | Adicionar RACI Foursys / BAT LATAM / COE Global |
| 3 | Sem DR/BCP | Bravo, Astra | Incluir plano de regiao secundaria e backup policy |
| 4 | Sem retencao e rotacao de secrets no Key Vault | Bravo | Documentar ciclo de vida de secrets |
| 5 | Sem DR plan / regiao secundaria | Astra | Definir geo-replication PG + ACR |
| 6 | FinOps ausente — sem tagging, budgets, reserved instances | Astra | Incluir tagging policy e budget alerts |
| 7 | Managed Identity nao mencionada | Astra | Key Vault, ACR, Service Connections via MI |
| 8 | Load testing ausente | Astra | Incluir Azure Load Testing ou k6 no stage REG |
| 9 | Decisao AKS vs Container Apps nao tomada | Wagner | Recomendar Container Apps como default |
| 10 | Mensageria assincrona ausente para SAP/Salesforce | Wagner | Incluir Azure Service Bus |
| 11 | Custo Blue-Green (duplicacao infra PRD) nao mencionado | Davi | Quantificar ou optar por Blue-Green via revision splitting |
| 12 | Handover 20h insuficiente | Davi | Aumentar para 30-40h com sessoes hands-on |
| 13 | Gestao de dados de teste nao endereçada | Quinn | Definir seed scripts e fixtures |
| 14 | Testes de performance nao mencionados | Quinn | Listar como "fora de escopo" ou incluir na Frente B |
| 15 | Sem Executive Summary nos documentos | Paula, Nexus | Adicionar Secao 0 auto-contida em ambos os documentos |

### SUGESTOES (12) — Diferenciais competitivos

| # | Sugestao | Agente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incluir glossario tecnico | Bravo |
| 2 | Mapear dependencias externas explicitamente | Bravo |
| 3 | Substituir Prometheus/Loki por Azure Monitor + Grafana (hibrido) | Astra, Wagner |
| 4 | Documentar ADRs (Architecture Decision Records) | Wagner |
| 5 | Considerar Flutter Web vs React/Next.js | Wagner |
| 6 | Secrets rotation automatica | Davi |
| 7 | Disaster Recovery pipeline | Davi |
| 8 | Contract testing com Pact | Igor, Quinn |
| 9 | Dead Letter Queue / fallback strategy | Igor |
| 10 | Remover emojis dos headers (tom corporativo) | Nexus |
| 11 | Substituir callouts GitHub por blockquotes padrao | Nexus |
| 12 | Adicionar projecao de consumo Frente B (6 meses) | Paula |

## Findings por Rodada

### Rodada 1 — Revisao Estrutural (Bravo + Paula)

Bravo (Azure DevOps Specialist):

9/15 itens COMPLETOS, 6/15 PARCIAIS (principalmente por disjuncoes "ou" nao resolvidas)

Governanca de 3 niveis corretamente descrita, mas sem SLAs de RFC e sem template

Falta categorizacao de mudancas (Standard / Normal / Emergency)

Rastreabilidade parcial: tabela 1:1 existe mas sem RTM formal

Paula (Product Developer):

Proposta nao passa no teste dos 5 minutos (sem Executive Summary)

8 ambiguidades de escopo identificadas que geram risco contratual

"Sucesso" da Frente A nao definido (sem criterios de aceite)

Fronteira Frente A vs Frente B eh cinzenta para cenarios de imprevistos

Valor nao quantificado (faltam metricas de impacto)

### Rodada 2 — Revisao de Arquitetura (Astra + Wagner)

Astra (SRE Azure Specialist):

IaC cobre ~40% dos modulos necessarios (networking inteiro ausente)

Score WAF: 2.6/5 — fraco em Reliability (2/5), Cost (2/5) e Performance (2/5)

SLA composto: 99.83% (1.5h downtime/mes) sem isolamento de APIs externas

Custo Azure estimado: USD 2.800-3.600/mes PRD, USD 4.200-5.400/mes com UAT+REG

Recomenda observabilidade hibrida: OTel SDK + Azure Monitor + Grafana

Wagner (Arquiteto):

Container Apps recomendado sobre AKS para 2-3 microservicos (menor complexidade, custo proporcional)

API Gateway (APIM), Circuit Breaker (Resilience4j) e Service Bus sao obrigatorios

Flutter Web questionavel sem roadmap mobile — React/Next.js mais defensavel

Blue-Green como default, Canary apenas para PRD com metricas automatizadas

### Rodada 3 — Viabilidade Operacional (Davi + Igor + Quinn)

Davi (DevOps):

220h subestimado — estimativa realista: 280-320h

Faltam: rollback, DB migrations, smoke tests, artifact promotion, DR pipeline

GitFlow adequado para o contexto BAT (conservador mas governavel)

6 dependencias ocultas que podem bloquear o cronograma

Igor (Integracao):

Salesforce/SAP insuficientemente detalhados (tipo de API, autenticacao, volume)

Resiliencia nao endereçada (Circuit Breaker, Retry, Bulkhead, Timeout)

Contratos OpenAPI/Swagger ausentes

Comunicacao inter-microservicos nao definida

Mocks sem ferramenta especificada (WireMock recomendado)

Quinn (QA):

80% coverage defensavel como gate configurado, nao como deliverable

Integration tests totalmente ausentes (anti-pattern de piramide)

Quality Gate matrix incompleta (nao define thresholds por nivel)

Gestao de dados de teste nao endereçada

Performance tests nao mencionados

### Rodada 4 — Apresentacao Visual (Nexus)

Diagramas Mermaid com estilos inline = risco de nao renderizar

Callouts GitHub (`> [!NOTE]`) nao funcionam fora do GitHub

Emojis em headers inadequados para RFP corporativo

Falta CTA (call-to-action) e proximos passos

Tabela de 15 itens muito densa para PDF

Secao de equipe fraca (2 bullets) — precisa de expansao

## Priorizacao de Acoes Pre-Submissao

### Tier 1 — Obrigatorio (ate 04/06)

Adicionar Executive Summary em ambos os documentos

Resolver todos os "ou" com recomendacao primaria justificada

Incluir Risk Matrix e RACI Matrix

Adicionar rollback strategy para PRD

Definir SLOs concretos e RTO/RPO

Criar Quality Gate Matrix

Substituir Mermaid por tabelas/imagens estaticas

Remover callouts GitHub e emojis

### Tier 2 — Altamente Recomendado (ate 06/06)

Revisar estimativa de horas (280-320h) ou declarar exclusoes

Adicionar Fase 0 (Pre-requisitos BAT) com checklist

Incluir networking no escopo IaC (VNet, Private Endpoints)

Detalhar integracao Salesforce/SAP

Adicionar secao de premissas e dependencias

Expandir Fase 6 (Handover) para 30-40h

Incluir projecao TCO e consumo Frente B

### Tier 3 — Diferencial Competitivo (se houver tempo)

Documentar ADRs

Incluir glossario

Adicionar secao de diferenciais competitivos

Projecao de economia de escala com graficos

*Relatorio gerado pela Squad MEQ sob coordenacao do Orquestrador Marco.*

*Agentes participantes: Bravo, Paula, Astra, Wagner, Davi, Igor, Quinn, Nexus.*