# Plano de Resolucao

# Migracao Azure DevOps - Rede Dor

RDor-corp  -->  RedeDor-corp

Projeto: Plataforma de Saude

MIGRACAO COMPLETA - TODOS OS CAMPOS

Ferramenta: Azure DevOps Migration Tools v16.3.3

# PASSO 1 - Criar Campos no Portal Azure DevOps (Target)

OBRIGATORIO: Antes de rodar qualquer script, todos os 11 campos abaixo devem ser criados no portal do Azure DevOps target (RedeDor-corp).

Acesse: https://dev.azure.com/RedeDor-corp/ > Organization Settings > Process > selecione o processo do projeto "Plataforma de Saude".

## 1.1 Campo de Rastreamento (Test Case)

| Work Item Type | Nome | Tipo | RefName Gerado |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Case | ControleMigracao | Text (single line) | Custom.ControleMigracao |

## 1.2 Campo no Bug

| Work Item Type | Nome | Tipo | Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug | Ambiente | Picklist (String) | Desenvolvimento, Homologacao, Producao |

## 1.3 Campos no Feature (7 campos)

| Nome do Campo | Tipo | Observacao |
| --- | --- | --- |
| Solicitante | Text (single line) | Mesmo nome no source |
| AreasImpactadas | HTML (multiline) | Source: Custom.1e5d61de-... (GUID) FieldToFieldMap no script |
| AreaSolicitante | Text (single line) | Source: Custom.7d9f22e8-... (GUID) FieldToFieldMap no script |
| PontuacaoWSJF | Decimal / Double | Source: Custom.50cccf96-... (GUID) FieldToFieldMap no script |
| RequisitosNaoFuncionais | HTML (multiline) | Source: Custom.9e0e1ef6-... (GUID) FieldToFieldMap no script |
| Beneficios | HTML (multiline) | Source: Custom.627bab8c-... (GUID) FieldToFieldMap no script |
| CriteriosDeAceite | HTML (multiline) | Source: Custom.f68e53a0-... (GUID) FieldToFieldMap no script |

## 1.4 Campo no Task

| Work Item Type | Nome | Tipo | Valores |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Priorizadaduranteasprint | Picklist (String) | Nao, Sim |

## 1.5 Campo no User Story

| Work Item Type | Nome | Tipo |
| --- | --- | --- |
| User Story | Priorizadanodecorrerdasprint | Boolean (True/False) |

## Checklist - Campos Criados no Target

Test Case  - ControleMigracao (String)

Bug        - Ambiente (Picklist: Desenvolvimento, Homologacao, Producao)

Feature    - Solicitante (String)

Feature    - AreasImpactadas (HTML)

Feature    - AreaSolicitante (String)

Feature    - PontuacaoWSJF (Decimal)

Feature    - RequisitosNaoFuncionais (HTML)

Feature    - Beneficios (HTML)

Feature    - CriteriosDeAceite (HTML)

Task       - Priorizadaduranteasprint (Picklist: Nao, Sim)

User Story - Priorizadanodecorrerdasprint (Boolean)

# PASSO 2 - Tokens de Acesso (PAT)

Abra os dois arquivos na pasta Rede Dor/ e substitua <redacted> pelo Personal Access Token (PAT) real:

Script Migracao.txt (migracao real)

Script Migracao - DryRun.txt (validacao)

| Endpoint | Permissoes |
| --- | --- |
| Source (RDor-corp) | Work Items (Read) |
| Target (RedeDor-corp) | Work Items (Read, Write, Manage) |

# PASSO 3 - Validacao (Dry Run)

Execute PRIMEIRO o script de validacao. Este script NAO migra nenhum work item.

Comando:

devopsmigration execute -c "Script Migracao - DryRun.txt"

### O que verificar no log:

| Verificacao | Resultado Esperado |
| --- | --- |
| Linhas [ERR] | Nenhuma deve aparecer |
| Linhas [WRN] sobre FoundIn / IntegrationBuild | Aceitaveis (campos de sistema com allowed values diferentes) |
| Mensagem final | NAO deve dizer "Some work item types or their fields are not valid" |

Se houver erros, PARE e corrija antes de prosseguir para o Passo 4.

# PASSO 4 - Execucao da Migracao Real

Apos o dry run passar sem erros criticos, execute:

Comando:

devopsmigration execute -c "Script Migracao.txt"

### Monitorar no log:

Work items sendo criados com sucesso no target

Links e attachments migrando corretamente

Nenhum erro de campo ou estado

# PASSO 5 - Migracao de Test Plans e Test Suites (Opcional)

Test Plans e Test Suites foram excluidos da migracao principal porque nao suportam campos customizados (tipos de sistema). Para migra-los:

Crie um terceiro script com ProcessorType: "TfsTestPlansAndSuitesMigrationProcessor"

Configure TestPlanQuery ou TestPlanIds conforme necessario

Documentacao: https://devopsmigration.io/docs/how-to/migrating-plans-and-suites/

# Resumo Tecnico das Configuracoes

## Mapeamento de Estados (System.State)

| Work Item Type | Mapeamento (Source -> Target) |
| --- | --- |
| Bug | New -> Novo Active -> Em Execucao Resolved -> Done Closed -> Closed |
| Epic | Resolved -> Done (demais permanecem iguais) |
| Feature | Resolved -> Done (demais permanecem iguais) |
| Task | Aguardando homologacao/aprovacao -> Active (demais permanecem iguais) |
| User Story | Rascunho -> New Trabalho em andamento -> Active Pronto para testes -> Committed Testando -> Committed Pronto -> Done Concluido -> Closed Cancelada -> Removed |

## Mapeamento de Valores

| Campo | Mapeamento |
| --- | --- |
| ValueArea (Feature, User Story) | Architectural -> Arquitetura Business -> Negocios |
| Priority (User Story) | Valores 5, 6, 7, 8 -> 4 (valores 1-4 permanecem iguais) |
| Causa raiz (Bug) | Custom.Causaraiz -> Custom.CausaRaiz (FieldToFieldMap - String para Html) |

## Mapeamento de Campos GUID (Feature)

| Source (RefName GUID) | Target (RefName novo) | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Custom.1e5d61de-... | Custom.AreasImpactadas | Areas impactadas |
| Custom.7d9f22e8-... | Custom.AreaSolicitante | Area Solicitante |
| Custom.50cccf96-... | Custom.PontuacaoWSJF | Pontuacao WSJF |
| Custom.9e0e1ef6-... | Custom.RequisitosNaoFuncionais | Requisitos nao funcionais |
| Custom.627bab8c-... | Custom.Beneficios | Beneficios |
| Custom.f68e53a0-... | Custom.CriteriosDeAceite | Criterios de aceite |

# Arquivos na Pasta Rede Dor/

| Arquivo | Funcao |
| --- | --- |
| Script Migracao.txt | Script principal - executa a migracao real completa |
| Script Migracao - DryRun.txt | Validacao apenas - nao migra nada |
| Instrucoes Pre-Migracao.txt | Documento de referencia com todas as instrucoes |