Atento — ASR Cloud Solution

Modelo C4 & Desenho de Solução Executivo

Reconhecimento de Voz (ASR) para CNPJ Alfanumérico

| Arquiteta | Lyra — Multicloud Solution Architect |
| --- | --- |
| Cliente | Atento |
| Cloud | Microsoft Azure (Brazil South) |
| Modelo | SaaS Gerenciado pela Foursys |
| Data | Abril 2026 |
| Versão | 2.0 |
| Classificação | Confidencial — Uso Interno Foursys + Atento |

# Sumário

1. Sumário Executivo

2. Decisões Arquiteturais (ADRs)

3. C4 Level 1 — System Context

4. C4 Level 2 — Container Diagram

5. C4 Level 3 — Component Diagram

6. Deployment View

7. Dynamic View — Fluxo de Chamada

8. Desenho de Solução Executivo

8.1 Visão Geral em Camadas

8.2 Topologia de Rede

8.3 Escalabilidade

8.4 Alta Disponibilidade e DR

8.5 Segurança e Compliance

8.6 Roadmap de Evolução

9. Estimativa de Recursos Azure (BoM)

10. Riscos e Mitigações

11. Premissas e Dependências

12. Próximos Passos

# 1. Sumário Executivo

A partir de Julho/2026 o formato do CNPJ brasileiro passará a ser alfanumérico (letras + números). As URAs da Atento, baseadas em Avaya, aceitam apenas entrada DTMF (teclado numérico), impossibilitando que novos clientes se identifiquem por telefone.

A solução proposta pela Foursys adiciona uma camada de reconhecimento de voz (ASR) na nuvem Azure, conectada via VPN Site-to-Site ao ambiente Avaya, permitindo que o chamador diga o CNPJ em vez de digitá-lo. Entregue como SaaS gerenciado, com alta disponibilidade, escalabilidade automática e latência mínima.

A infraestrutura já prepara para futura migração de plataforma e canais digitais como WhatsApp e bots.

# 2. Decisões Arquiteturais (ADRs)

| ID | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Azure Brazil South como região primária | Menor latência (~2-5ms) |
| ADR-002 | VPN S2S Zone-Redundant | Requisito do cliente; HA com 3 AZs |
| ADR-003 | Azure Speech Services STT Real-Time | PaaS gerenciado; pt-BR nativo |
| ADR-004 | Custom Speech Model | CNPJ alfanumérico é padrão novo |
| ADR-005 | App Service → AKS | Simplicidade fase 1; AKS quando > 500/min |
| ADR-006 | Private Endpoints | Zero exposição pública; LGPD |
| ADR-007 | WebSocket streaming | Latência mínima; bidirecional |

# 3. C4 Level 1 — System Context

Visão de alto nível: sistema ASR Cloud e seus relacionamentos com atores e sistemas externos.

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L1 - System Context'

# 4. C4 Level 2 — Container Diagram

Decomposição do Foursys ASR Cloud em containers: VPN, VNet, APIM, Orchestrator, Redis, Key Vault, Monitor.

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L2 - Container'

# 5. C4 Level 3 — Component Diagram

Componentes internos do ASR Orchestrator: WebSocket Handler, Speech Client, CNPJ Parser/Validator, etc.

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L3 - Component'

# 6. Deployment View

Mapeamento para infraestrutura real: datacenter Atento (Avaya) ↔ Azure Brazil South (AZs, subnets).

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Deployment View'

# 7. Dynamic View — Fluxo de Chamada

Sequência temporal de 25 passos: desde o cliente ligar até o CNPJ ser identificado.

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Dynamic View'

## Atores e Sistemas

| Elemento | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Cliente Final | Pessoa | Liga e diz o CNPJ por voz |
| Operador Atento | Pessoa | Recebe a chamada identificada |
| Plataforma Avaya | Sistema Externo | URA/IVR + PABX + SBC |
| Foursys ASR Cloud | Sistema Principal | Plataforma SaaS ASR na Azure |
| Azure Speech Services | PaaS Externo | Motor ASR da Microsoft |
| Backend Atento | Sistema Externo | CRM, cadastro, validação CNPJ |

## Latência E2E

| Etapa | Latência |
| --- | --- |
| VPN SP ↔ SP | 2-5 ms |
| APIM → Orchestrator | < 5 ms |
| Audio preprocessing | < 10 ms |
| Speech STT | 200-400ms (parcial) / 500-800ms (final) |
| CNPJ Parse + Validate | < 5 ms |
| Response return | 2-5 ms |
| Total E2E | ~300-900 ms |

# 8. Desenho de Solução Executivo

Diagrama executivo com fluxo numerado (20 passos), setas direcionais e três zonas: Atento On-Premises, VPN S2S e Azure Brazil South.

Diagrama disponível: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Solution Design Exec'

## 8.1 Visão Geral em Camadas

| Camada | Componentes |
| --- | --- |
| Conectividade | VPN S2S IPSec entre Atento e Azure Brazil South |
| Segurança | NSG, Private Endpoints, Key Vault, Managed Identity |
| Aplicação | API Management + ASR Orchestrator (App Service → AKS) |
| Inteligência | Azure Speech STT Real-Time + Custom Speech Model |
| Dados | Redis Cache (sessões) + SQL/CosmosDB (futuro) |
| Observabilidade | Monitor + App Insights + Log Analytics + Alertas |

## 8.2 Topologia de Rede

| Subnet | CIDR | Propósito |
| --- | --- | --- |
| GatewaySubnet | 10.100.0.0/27 | VPN Gateway VpnGw2AZ |
| Subnet-APIM | 10.100.1.0/24 | API Management; NSG: Allow Atento |
| Subnet-App | 10.100.2.0/24 | App Service; NSG: Allow from APIM |
| Subnet-PE | 10.100.3.0/24 | Private Endpoints: Speech, Redis, KV |

## 8.3 Escalabilidade

Fase 1 (MVP): App Service P2v3, 2 instâncias, autoscale CPU>70%, max 5

Fase 2 (Escala): AKS com HPA, Cluster Autoscaler 3-20 nodes, KEDA

Speech Services escala automaticamente. VPN VpnGw2 suporta 1.25 Gbps.

## 8.4 Alta Disponibilidade e DR

| Cenário | Tipo | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Falha de Instância | HA Auto | 2+ instâncias em AZs; failover <30s; SLA 99.95% |
| Falha de Zona | HA Auto | Zone-Redundant em todos componentes |
| Falha Regional | DR Manual | Brazil Southeast standby frio; RTO 30-60min |
| Falha VPN | HA Auto | Active-Active 2 túneis; failover <15s; BGP |

## 8.5 Segurança e Compliance

| Camada | Controle | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Rede | VPN IPSec | IKEv2, AES-256-GCM, PFS |
| Rede | NSG | Whitelist Atento IPs; deny all |
| Rede | Private Endpoints | Speech, Redis, KV sem internet |
| Identidade | Managed Identity | Zero credenciais no código |
| Dados | Encryption | AES-256 at rest; TLS 1.2+ in transit |
| Dados | Áudio | Descartado após transcrição (LGPD) |
| Compliance | LGPD | Brazil South; sem transferência internacional |

## 8.6 Roadmap

| Período | Fase | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 2026 H2 | Fase 1 — ASR para URA | VPN, Speech STT, Middleware, SaaS MVP |
| 2027 H1 | Fase 2 — Escala + AKS | AKS, Custom Model, Analytics, Dashboard |
| 2027 H2 | Fase 3 — Omnichannel | WhatsApp, Chatbot, Web Widget, NLU |

# 9. Estimativa de Recursos Azure (BoM)

| Recurso | SKU | Qtd | Mensal (BRL) |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN Gateway | VpnGw2AZ | 1 | ~R$ 2.800 |
| App Service | P2v3 Linux | 1 (2 inst.) | ~R$ 1.400 |
| API Management | Standard v2 | 1 | ~R$ 1.800 |
| Speech Services | S0 STT | Pay-per-use | ~R$ 500-2.000 |
| Custom Speech | Hosting | 1 endpoint | ~R$ 700 |
| Redis Cache | Standard C1 | 1 | ~R$ 400 |
| Key Vault | Standard | 1 | ~R$ 20 |
| Monitor + AI | Pay-per-use | 1 workspace | ~R$ 300-500 |
| VNet + NSG + PE | - | - | ~R$ 200 |
| TOTAL |  |  | ~R$ 8.100-9.900/mês |

# 10. Riscos e Mitigações

| # | Risco | Impacto | Prob. | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Acurácia ASR insuficiente | Alto | Média | Custom Model + heurísticas fonéticas |
| R2 | Latência VPN alta | Alto | Baixa | Monitoramento; upgrade ExpressRoute |
| R3 | Integração Avaya complexa | Médio | Média | PoC antes do go-live |
| R4 | Escala não suave | Médio | Baixa | Load testing + AKS Fase 2 |
| R5 | LGPD auditoria áudio | Médio | Média | Áudio transiente; sem persistência |
| R6 | Custo acima do budget | Baixo | Média | Alertas + Azure Advisor + RI |

# 11. Premissas e Dependências

DC Atento em SP (validar)

Avaya suporta SIP/RTP ou WebSocket

CNPJ alfanumérico conforme Receita Federal

Azure subscription Foursys

## Dependências

Atento: detalhes Avaya, IPs, ambiente teste

Foursys: Azure subscription, VPN setup

Microsoft: Custom Speech em Brazil South

Receita Federal: formato CNPJ final

# 12. Próximos Passos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coletar info técnica Avaya | Vendedor + Atento | 1 semana |
| 2 | Validar Custom Speech Brazil South | Arquiteto | 3 dias |
| 3 | PoC ASR com CNPJ alfanumérico | Arquiteto + Dev | 2 semanas |
| 4 | Sizing Azure Pricing Calculator | Arquiteto | 1 semana |
| 5 | Proposta comercial SaaS | Vendedor + Financeiro | 1 semana |
| 6 | Aprovação e kick-off | Atento | TBD |

Lyra — Arquiteta Multicloud, Foursys | v2.0 — Abril 2026 | Confidencial