Atento — ASR Cloud Solution

Modelo C4 & Desenho de Solução

Reconhecimento de Voz (ASR) para CNPJ Alfanumérico

| Arquiteta | Lyra — Multicloud Solution Architect |
| --- | --- |
| Cliente | Atento |
| Cloud | Microsoft Azure (Brazil South) |
| Modelo | SaaS Gerenciado pela Foursys |
| Data | Abril 2026 |
| Versão | 1.0 |
| Classificação | Confidencial — Uso Interno Foursys + Atento |

# Sumário

1. Sumário Executivo

2. Decisões Arquiteturais (ADRs)

3. C4 Level 1 — System Context

4. C4 Level 2 — Container Diagram

5. C4 Level 3 — Component Diagram

6. Deployment View

7. Dynamic View — Fluxo de uma Chamada

8. Desenho de Solução

8.1 Visão Geral em Camadas

8.2 Topologia de Rede

8.3 Escalabilidade

8.4 Alta Disponibilidade e DR

8.5 Segurança e Compliance

8.6 Roadmap de Evolução

9. Estimativa de Recursos Azure (BoM)

10. Riscos e Mitigações

11. Premissas e Dependências

12. Próximos Passos

# 1. Sumário Executivo

A partir de Julho/2026 o formato do CNPJ brasileiro passará a ser alfanumérico (letras + números). As URAs (IVR) da Atento, baseadas em plataforma Avaya, aceitam apenas entrada DTMF (teclado numérico), impossibilitando que novos clientes se identifiquem por telefone.

A solução proposta pela Foursys adiciona uma camada de reconhecimento de voz (ASR) na nuvem Azure, conectada via VPN Site-to-Site ao ambiente Avaya da Atento, permitindo que o chamador diga o CNPJ em vez de digitá-lo. A infraestrutura é entregue como SaaS gerenciado pela Foursys, com alta disponibilidade, escalabilidade automática e latência mínima.

Além de resolver o problema regulatório imediato, a solução já prepara a infraestrutura para a futura migração de plataforma e para canais digitais como WhatsApp e bots.

# 2. Decisões Arquiteturais (ADRs)

| ID | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Azure Brazil South como região primária | Menor latência para datacenters Atento em SP (~2-5ms) |
| ADR-002 | VPN S2S com VPN Gateway Zone-Redundant | Requisito do cliente; HA nativa com 3 AZs; custo aceitável vs ExpressRoute |
| ADR-003 | Azure Speech Services (STT Real-Time) | PaaS gerenciado, pt-BR nativo, suporte a Custom Speech Model |
| ADR-004 | Custom Speech Model para CNPJ alfanumérico | Padrão novo — modelo genérico não terá acurácia suficiente para letras ditadas |
| ADR-005 | App Service com autoscale (início) → AKS (escala) | Simplicidade operacional na fase 1; migração para AKS quando > 500 chamadas/min |
| ADR-006 | Private Endpoints para todos os serviços PaaS | Zero exposição à internet pública; compliance LGPD |
| ADR-007 | WebSocket como protocolo de streaming de áudio | Latência mínima, bidirecional, suportado nativamente pelo Azure Speech SDK |

# 3. C4 Level 1 — System Context

Visão de mais alto nível. Mostra o sistema ASR Cloud da Foursys e como ele se relaciona com os atores externos e sistemas existentes.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L1 - System Context'

## Atores e Sistemas

| Elemento | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Cliente Final | Pessoa | Liga para a central de atendimento e diz o CNPJ por voz |
| Operador Atento | Pessoa | Agente de atendimento que recebe a chamada após identificação |
| Plataforma Avaya | Sistema Externo | URA/IVR + PABX + SBC — telefonia on-premises |
| Foursys ASR Cloud | Sistema Principal | Plataforma SaaS de reconhecimento de voz na Azure |
| Azure Speech Services | Sistema Externo (PaaS) | Motor ASR da Microsoft |
| Sistemas Backend Atento | Sistema Externo | CRM, cadastro, validação de CNPJ |

## Narrativa

1. O Cliente Final liga para a central da Atento via rede telefônica (PSTN/SIP)

2. A Plataforma Avaya atende e a URA solicita: 'Por favor, diga seu CNPJ'

3. O áudio capturado é enviado via VPN Site-to-Site para o Foursys ASR Cloud

4. O ASR Cloud processa o áudio usando o Azure Speech Services e retorna o texto do CNPJ

5. A Avaya valida o CNPJ com os Sistemas Backend e prossegue com o atendimento

6. A chamada é direcionada ao Operador com o contexto do cliente já identificado

# 4. C4 Level 2 — Container Diagram

Decomposição do sistema 'Foursys ASR Cloud' em seus containers.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L2 - Container'

| Container | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | Azure API Management | Autenticação, rate limiting, roteamento |
| ASR Orchestrator | App Service P2v3 / AKS | Middleware principal — orquestra fluxo ASR |
| Session Cache | Azure Redis Cache C1 | Cache de sessões ativas e CNPJs transcritos |
| Secrets Store | Azure Key Vault | Chaves, certificados, secrets |
| Observability | Monitor + App Insights | Métricas, logs, alertas, dashboards |
| VPN Gateway | VpnGw2AZ Zone-Redundant | Conectividade segura com Atento |
| Virtual Network | VNet 10.100.0.0/16 | Rede isolada; subnets; NSGs; Private Endpoints |

# 5. C4 Level 3 — Component Diagram (ASR Orchestrator)

Decomposição interna do container ASR Orchestrator.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'C4 L3 - Component'

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| WebSocket Handler | Aceita conexão WebSocket; stream bidirecional de áudio |
| Session Manager | Cria/recupera sessão; correlaciona call-id; timeout |
| Audio Preprocessor | Normaliza codec G.711 → PCM 16kHz; aplica VAD |
| Speech Client | Azure Speech SDK; sessão STT real-time; resultados parciais e finais |
| CNPJ Parser | Interpreta texto transcrito; extrai CNPJ; variações fonéticas |
| CNPJ Validator | Valida estrutura e dígitos verificadores CNPJ alfanumérico |
| Response Builder | Monta resposta JSON: CNPJ, confiança, status |
| Retry & Fallback | Re-prompt; máximo 3 tentativas; fallback para operador |
| Metrics Emitter | Latência, taxa de sucesso, erros para App Insights |
| Config Provider | Carrega secrets do Key Vault; feature flags |

# 6. Deployment View

Mapeamento de containers para infraestrutura real Azure e on-premises.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Deployment View'

## Zonas de Disponibilidade

| Componente | AZ Strategy |
| --- | --- |
| VPN Gateway VpnGw2AZ | Zone-Redundant (AZ 1, 2, 3) |
| App Service / AKS | Min 2 instâncias em AZs distintas |
| Redis Cache | Zone-Redundant replication |
| Speech Services | Regional PaaS (HA gerenciado pela Microsoft) |
| Key Vault | Zone-Redundant (nativo) |

# 7. Dynamic View — Fluxo de uma Chamada

Sequência temporal de uma chamada desde o cliente ligar até o CNPJ ser identificado.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Dynamic View'

## Tempos Esperados (Latência E2E)

| Etapa | Latência Esperada |
| --- | --- |
| VPN On-Prem → VPN Azure (SP ↔ SP) | 2-5 ms |
| APIM → Orchestrator | < 5 ms |
| Audio preprocessing | < 10 ms |
| Azure Speech STT (streaming) | 200-400 ms (parcial) / 500-800 ms (final) |
| CNPJ Parse + Validate | < 5 ms |
| Response return (Azure → Atento) | 2-5 ms |
| Total E2E | ~300-900 ms |

# 8. Desenho de Solução

## 8.1 Visão Geral em Camadas

A solução é organizada em 6 camadas lógicas, conforme o diagrama 'Solution Design' no arquivo .drawio.

Diagrama disponível no arquivo: atento-asr-c4-solution.drawio → aba 'Solution Design'

| Camada | Componentes |
| --- | --- |
| Conectividade | VPN S2S IPSec entre datacenter Atento e Azure Brazil South |
| Segurança | NSG, Private Endpoints, Key Vault, Managed Identity, WAF (futuro) |
| Aplicação | API Management + ASR Orchestrator (App Service → AKS) |
| Inteligência (ASR) | Azure Speech Services STT Real-Time + Custom Speech Model |
| Dados | Redis Cache (sessões) + Azure SQL/CosmosDB (futuro: histórico, LGPD) |
| Observabilidade | Azure Monitor + App Insights + Log Analytics + Alertas |

## 8.2 Topologia de Rede

A rede Azure é organizada em uma VNet Hub (10.100.0.0/16) com 4 subnets segregadas:

| Subnet | CIDR | Propósito |
| --- | --- | --- |
| GatewaySubnet | 10.100.0.0/27 | VPN Gateway VpnGw2AZ |
| Subnet-APIM | 10.100.1.0/24 | API Management; NSG: Allow 10.0.0.0/8, Deny * |
| Subnet-App | 10.100.2.0/24 | App Service VNet Integration; NSG: Allow from APIM only |
| Subnet-PrivateEndpoints | 10.100.3.0/24 | PE: Speech, Redis, Key Vault |

## 8.3 Estratégia de Escalabilidade

Fase 1 (MVP): 1-10 chamadas/min

App Service Plan P2v3, 2 instâncias (min), autoscale CPU > 70%, max 5 instâncias

Fase 2 (Escala): 100-1000 chamadas/min

AKS com HPA (CPU > 60%), Cluster Autoscaler 3-20 nodes, KEDA para scale-to-zero

Speech Services escala automaticamente (PaaS). Redis escala de C1 → C2/C3. VPN Gateway VpnGw2 suporta até 1.25 Gbps.

## 8.4 Alta Disponibilidade e Disaster Recovery

| Cenário | Tipo | Estratégia |
| --- | --- | --- |
| Falha de Instância | HA Automático | App Service 2+ instâncias em AZs; VPN Zone-Redundant; Redis Zone-Redundant. Failover < 30s. SLA: 99.95% |
| Falha de Zona | HA Automático | Todos componentes Zone-Redundant. Perda de 1 AZ não afeta. Autoscale compensa. SLA: 99.95% |
| Falha Regional | DR Manual | Região secundária: Brazil Southeast. Standby frio. RTO: 30-60min. RPO: 0 (stateless). Recomendado apenas se SLA > 99.99% |
| Falha do Túnel VPN | HA Automático | VPN Active-Active: 2 túneis. Atento configura 2 peers. Failover < 15s (BGP). Network Watcher Connection Monitor |

## 8.5 Segurança e Compliance

| Camada | Controle | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Rede | VPN S2S IPSec | IKEv2, AES-256-GCM, PFS |
| Rede | NSG | Whitelist apenas IPs Atento; deny all inbound |
| Rede | Private Endpoints | Speech, Redis, Key Vault — sem exposição pública |
| Identidade | Managed Identity | App Service acessa recursos sem credenciais no código |
| Identidade | API Keys + APIM | Autenticação por subscription key |
| Dados | Encryption at rest | AES-256 para Redis, Key Vault, Logs |
| Dados | Encryption in transit | TLS 1.2+ em todas as comunicações |
| Dados | Retenção de áudio | Nenhuma — áudio descartado após transcrição (LGPD) |
| Dados | Logs de auditoria | Log Analytics com retenção de 90 dias |
| Compliance | LGPD | Dados em Brazil South; sem transferência internacional |
| Compliance | Azure | SOC 1/2/3, ISO 27001, PCI DSS |

## 8.6 Roadmap de Evolução

| Período | Fase | Entregáveis |
| --- | --- | --- |
| 2026 H2 | Fase 1 — ASR Voice para URA | VPN S2S, Speech STT, Middleware, 1-50 chamadas/min, SaaS MVP |
| 2027 H1 | Fase 2 — Escala + Migração AKS | AKS, Custom Model refinado, 50-1000 chamadas/min, Analytics, Dashboard |
| 2027 H2 | Fase 3 — Omnichannel | WhatsApp, Chatbot, Web Widget, NLU/Intent, Full SaaS Platform |

# 9. Estimativa de Recursos Azure (BoM)

## Cenário Fase 1 (MVP — até 50 chamadas/min)

| Recurso Azure | SKU | Qtd | Estimativa Mensal (BRL) |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN Gateway | VpnGw2AZ | 1 | ~R$ 2.800 |
| App Service Plan | P2v3 (Linux) | 1 (2 inst.) | ~R$ 1.400 |
| API Management | Standard v2 | 1 | ~R$ 1.800 |
| Azure Speech Services | S0 (STT Real-Time) | Pay-per-use | ~R$ 500-2.000 |
| Custom Speech Model | Hosting | 1 endpoint | ~R$ 700 |
| Redis Cache | Standard C1 | 1 | ~R$ 400 |
| Key Vault | Standard | 1 | ~R$ 20 |
| Monitor + App Insights | Pay-per-use | 1 workspace | ~R$ 300-500 |
| VNet + NSG + PEs | - | - | ~R$ 200 |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | ~R$ 8.100 - 9.900/mês |

Nota: Valores aproximados em Abril/2026. Confirmar com Azure Pricing Calculator. Speech STT: ~R$ 5,20 por hora de áudio processado.

# 10. Riscos e Mitigações

| # | Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Acurácia do ASR para CNPJ alfanumérico insuficiente | Alto | Média | Custom Speech Model + CNPJ Parser com heurísticas fonéticas |
| R2 | Latência VPN acima do aceitável | Alto | Baixa | Monitoramento proativo; upgrade para ExpressRoute se necessário |
| R3 | Integração Avaya complexa (versão antiga) | Médio | Média | PoC de integração antes do go-live; middleware adaptável |
| R4 | Escala de 10→1000/min não suave | Médio | Baixa | Autoscale + load testing pré-produção + AKS na Fase 2 |
| R5 | Compliance LGPD: auditoria questiona fluxo de áudio | Médio | Média | Documentar que áudio é transiente; não persiste pós-transcrição |
| R6 | Custo Azure superior ao budgetado | Baixo | Média | Alertas de custo + Azure Advisor + Reserved Instances |

# 11. Premissas e Dependências

## Premissas

Datacenter da Atento está em São Paulo (validar)

Avaya suporta envio de áudio via SIP/RTP ou WebSocket (validar versão)

O formato final do CNPJ alfanumérico segue a especificação da Receita Federal

Foursys terá acesso à Azure com subscription própria para hospedar

## Dependências

Atento: fornecer detalhes da infra Avaya, IPs, e disponibilizar ambiente de teste

Foursys: provisionamento da Azure subscription e setup do túnel VPN

Microsoft: disponibilidade do Custom Speech Service em Brazil South (confirmar)

Receita Federal: especificação final do formato CNPJ alfanumérico

# 12. Próximos Passos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coletar informações técnicas Avaya | Vendedor + Atento | 1 semana |
| 2 | Validar Custom Speech em Brazil South | Arquiteto Foursys | 3 dias |
| 3 | PoC: teste ASR com CNPJ alfanumérico | Arquiteto + Dev | 2 semanas |
| 4 | Sizing com Azure Pricing Calculator | Arquiteto | 1 semana |
| 5 | Proposta comercial SaaS | Vendedor + Financeiro | 1 semana |
| 6 | Aprovação e kick-off | Cliente Atento | TBD |

Documento produzido por Lyra — Arquiteta Multicloud, Foursys

Revisão: v1.0 — Abril 2026 | Classificação: Confidencial