## Resumo – RFP Caixa Consórcios

- Escopo do pedido: desenvolvimento de 11 microserviços totalizando 104 APIs, em .NET (8 ou superior), com AKS (Kubernetes no Azure) e APIM. Há menção a Azure Functions, scripts de IaC e entregáveis de DevOps e Governança.

- Situação do documento: a RFP está muito alto nível. Existe uma distribuição quantitativa por API, mas não há complexidade por endpoint/microserviço.

- Contexto: esta é a segunda proposta de APIM para a Caixa (pode estar conectada à antiga migração de barramento IBM → Azure). Precisamos validar se houve pivô de estratégia (de barramento para microserviços).

## Próximos Passos (com donos e prazos)

- Primeira leitura + dúvidas (interna)

  - Quem: Éder e Alessandro (leitura detalhada); todos podem contribuir.

  - Como: enviar as dúvidas até amanhã, perto do almoço no chat do grupo.

  - Ação do Gustavo: consolidar as perguntas em um layout único (documento interno, não externo).

- Envio ao cliente

  - Quem: Gustavo → Carol → Cliente.

  - Quando: após consolidar as dúvidas.

  - Objetivo: obter esclarecimentos para permitir estimativa/metricas.

- Rodada 2 (fechamento de escopo e estimativas)

  - Quem: Solutions + Arq/DevOps.

  - O que: com as respostas do cliente, fechar escopo, definir métrica de complexidade por microserviço/API e estimar esforço (dev + DevOps/IaC + APIM + Azure Functions + Governança).

  - Observação: comparar com a proposta anterior (migração de barramento) para balizar quantitativos.

- Prazo de entrega

  - Data-alvo: dia 30 (aguardando confirmação do cliente).

  - Ação: Gustavo/Carol confirmar por e-mail/telefone e avisar o time.

- Recuperar material anterior (baseline)

  - Quem: Gustavo.

  - O que: enviar para o grupo a proposta anterior (migração IBM→Azure), já em andamento (link foi localizado durante a call).

  - Uso: servirá de referência para volumetria, padrões e premissas.

## Necessidade solicitada pelo Gustavo (explícito)

- (1) Que Éder e Alessandro façam a leitura do documento e levantem todas as dúvidas até amanhã (perto do almoço).

- (2) Que todas as dúvidas sejam enviadas no chat para o Gustavo consolidar em um documento único (formato interno).

- (3) Que a Carol dispare o pacote de dúvidas para o cliente e confirme a data de entrega (dia 30).

- (4) Que o time use a proposta anterior (enviada pelo Gustavo) como balizadora para esforços/quantitativos.

- (5) Após o retorno do cliente, que o grupo volte a se reunir para fechar escopo e definir métricas de complexidade/estimativa (incluindo DevOps, IaC, APIM, Azure Functions e Governança).

## Pontos de Atenção (para orientar as dúvidas ao cliente)

- Escopo funcional por microserviço: confirmar os 11 domínios (assembleia, cliente, contemplação, entrega do bem etc.) e fronteiras entre eles.

- Contagem “104 APIs”: é endpoint? Operação? Contrato? Como se distribuem pelos 11 microserviços?

- Complexidade: não há pesos; precisamos de critérios por API (CRUD simples vs. orquestrações, integrações, regras).

- Integrações/legado: fontes de dados, padrões (sync/async), mensageria, segurança (OAuth2/OIDC), políticas no APIM.

- Não-funcionais: SLA, disponibilidade, observabilidade (logs, métricas, traces), segurança (policies no APIM, secret management no AKS), performance e limiares.

- Ambientes e Esteira: quantos ambientes (dev/hml/prd), pipelines (CI/CD), padrões de IaC, naming/tagging/FinOps, versão do .NET (>=8 confirmada).

- Azure Functions: gatilhos previstos (HTTP/Queue/Timer/Event Grid/Service Bus)? Padrões de implementação e observabilidade.

- Dados: desenho de contratos, versionamento de APIs, compatibilidade, persistência (tipos, migrações).

- Teste/Qualidade: cobertura mínima (unit/integration/contract/e2e), critérios de aceite, carga.

- Cronograma: marcos principais, entregas parciais, formato de aceite.