| # Status geral – Estúdio de Arquitetura & DevOps Por que nos reunimos A ideia foi alinhar como o Estúdio passa a operar como um COE/COI de Arquitetura e DevOps: seguimos com o papel de inovação e evangelização, mas agregando previsibilidade e rotina. Também combinamos retomar a cadência de trabalho (daily própria e reunião de sexta) e organizar um backlog único com donos e prioridades claras. ## O que já está em curso 1) Modernização de legados (CVP) Seguimos firmes na conversão COBOL/Visual Age → .NET + React. O pulo do gato foi abandonar regex puro e adotar análise sintática + IA (RAG/agents). Isso derrubou o tempo de conversão por programa de ~2,5 dias para menos de 1 dia. Há um componente de urgência: parte do legado ainda roda em mainframe hospedado na Oi, o que eleva o risco operacional do cliente. Nosso pipeline está estável, com time multidisciplinar (Fabiana, Marco, Pedro, Alessandro, Diogo, Carlos, Rodrigo, Mário e Murilo). 2) DevOps/Kubernetes (CVP) Estamos estruturando a proposta de manutenção e suporte para quatro clusters on-prem (Wiser prod/hml e CIS – hml pronto, prod ainda precisa ser construído). A integração CI/CD bidirecional entre o Azure DevOps do cliente e o nosso foi implantada (Renan), e algumas observações do cliente estão sendo tratadas. No CIS (hml), a parte online foi estabilizada; o batch diário ainda falta configurar. As sessões de KT com o time do cliente continuam (Marcos e Diogo), e estimamos cerca de duas semanas para fechar essa frente, dependendo da agenda deles. 3) BIDs abertas - CVP – K8s on-prem: proposta de AMS em elaboração (suporte + horas de evolução, incluindo a criação do CIS-prod). - Banco Volkswagen – Esteira gerenciada (2 especialistas DevOps/SRE): proposta entregue; a decisão atrasou (era esperada em fevereiro). Vamos apoiar o comercial/Solution para destravar. 4) Evangelização e “QA externo” com IA - EBV (Equifax Boa Vista): já usam Copilot e estão homologando Cursor/Cloud Code/Anthropic. O Leandro Cortiz toca a adoção internamente. Nosso papel: acompanhar cadências, medir ganho real e ajudar no que for necessário. - Santander: começando com IA agora. Vamos mapear a esteira (pode nem existir) e propor um pipeline mínimo para viabilizar as publicações. O Cartaccio deve se aproximar da operação. - EBV e Banco Volkswagen: atuaremos como uma espécie de QA de fora do projeto (testar, documentar e apontar lacunas), sem refazer o trabalho dos times. 5) Plataformas e governança O Estúdio cuida da administração de usuários do Cursor e do fechamento mensal de custos para o Financeiro. Os Bootcamps de SDD (hoje com Mário e Murilo) devem migrar para a área do Fúlvio, dentro da “Universidade Forcís”, com conteúdo padronizado e certificação. Isso tende a puxar mais agenda do Mário. 6) Labs multicloud (GCP, Azure e AWS) Temos aval para criar os ambientes de lab nas três clouds, mas a execução está travada na TI (Vinícius Medeiros e Tálisson). No caso da GCP, perdemos a conta admin da organização. Precisamos seguir o processo de recuperação com o Google (prova de domínio; possivelmente suporte pago). Também há um ponto de governança: projetos criados com Gmail pessoal não podem ficar atrelados a quem sai da empresa. Divisão sugerida: GCP – Gilberto, Azure – Alessandro, AWS – Éder, cada uma com dois DevOps de apoio. ## Como vamos trabalhar (cadência e cultura) - A daily atual ficou muito tomada pelo projeto de modernização e perdeu foco para Arquitetura & DevOps. Vamos criar uma daily exclusiva do Estúdio (15–20 minutos) para tratar plano e backlog. - As sextas-feiras voltam com duas trilhas: - RB (resultados e indicadores por frente), e - ForTalks (demonstrações de soluções e agentes). Já temos material interessante do Renan (agente de K8s) e do Mário. - Estimularemos a cultura de produto: cada pessoa do time deve tocar uma iniciativa (interno ou incubável) – é assim que mantemos a inovação viva. ## Estrutura do Delivery e interfaces O Delivery opera por cinco torres: - AMS/Estúdio (manutenção e suporte) – Edson. - Torre 1 – Seguros e Proteções Financeiras – Fábio Sardelli (CNP, CIS, etc.). - Torre 2 – Multissetores – por ora com o Luigi (manufatura, saúde, e-market, ANEPS). - Torre 3 – Banking – Igor (Santander, CSU, MUFG, Banco VW, BV Financeira, Safra). - Torre 4 – Dados/Score – Renato (EBV, SPC, XPASA, Seris, Serasa, Xperia). O Estúdio é cross: atendemos Delivery, Produtos, Solution, Alocação, Dados/Eficiência e Inovação – e também recebemos demanda dessas áreas. Accounts mais próximos: Rodrigo Pereira (VW/EBV), Carol (CVP/CNP) e Waldir Assom (Santander). No Solution Center (Pedrosa), contamos com Gustavo, Letícia e Marcelo Lopes; eles estão fortes em IA para acelerar propostas, e nos acionam quando a solução sai do padrão. Em Produtos, o Carlos Domingos (arquiteto) é nosso ponto natural de integração. ## Riscos principais e como estamos tratando - Mainframe da CVP na Oi: risco operacional real. Estamos acelerando a modernização e reforçando testes e sincronização do legado. - Legado mudando o tempo todo: exige pipeline robusto, testes automatizados e janelas de integração bem combinadas. - GCP sem admin + projetos com Gmail: problema de governança/segurança. Vamos recuperar a organização com o Google, configurar SSO, IAM e guardrails, e eliminar dependências de contas pessoais. - Batch do CIS (hml) pendente: priorizar configuração e monitoria. - Banco VW sem decisão: atrapalha planejamento. Vamos reforçar o follow-up com um material objetivo (FAQ técnico + roadmap de maturidade DevOps/Cloud). - Disponibilidade do Mário (bootcamps): cobrir demos/ForTalks com materiais e backups para não perder ritmo. ## Próximos passos (objetivos e donos sugeridos) Para as próximas 1–2 semanas: - Daily do Estúdio criada e rodando – Alex. - Sexta (RB + ForTalks) com pauta fixa e primeira rodada de demos (agente de K8s do Renan; showcases do Mário) – Alex. - CIS (CVP): - Fechar as observações do cliente sobre o CI/CD espelhado – Renan (apoio Gilberto/Alessandro). - Configurar o batch diário (hml) – Gilberto (apoio Diogo). - BID CVP – K8s: fechar escopo, SLA e horas (inclui CIS-prod) – Gilberto (reuniões), Alessandro (Azure adjacente) e Solution. - Banco VW: preparar FAQ e roadmap de maturidade (CICD/Cloud por ondas) – Gilberto + Cartaccio + Solution. - EBV: alinhar com Leandro Cortiz o pacote mínimo de métricas (lead time, throughput, adoção de IA por squad, qualidade) e o calendário de checkpoints – Éder. - Santander: diagnóstico da esteira atual e desenho do pipeline mínimo (build, testes, segurança básica e deploy) – Cartaccio + Estúdio. - Labs GCP: acionar TI para recuperação com o Google (prova de domínio/suporte). Se travar, vamos presencialmente em Alphaville – Gilberto + Alex. - Labs Azure/AWS: criar org/projeto de lab, billing, guardrails, SSO e guia de acesso – Alessandro (Azure) / Éder (AWS), com os DevOps designados. - Custos de IA: montar um template simples de fechamento mensal (Cursor/LLMs) para o Financeiro – Estúdio. ## O que ficou combinado para agora - Amanhã cedo: reunião curta para apresentação do Éder e do Alessandro ao restante do grupo e retomada das dailies e da semanal. - Vamos compartilhar com Mário e Gilberto a visão estruturante que o Alessandro e o Éder já viram, para detalharmos juntos e transformar em plano de execução. - Os labs vão operar como um service provider interno (canal de requisição, critérios, FinOps e segurança). Vale a regra: POC barata e rápida, e quando virar produto a gente estrutura arquitetura, segurança e FinOps (pense em DevSecOps de ponta a ponta). ### Encerrando Tem bastante coisa em paralelo, mas o plano é claro: cadência, backlog único, donos por frente e entregas frequentes. Do lado técnico, a modernização vem se pagando com ganho de produtividade; do lado de governança, precisamos destravar labs e clouds (principalmente GCP) para não frear a inovação. Sigo à disposição para ajustar ou já transformar isso aqui em um one-pager ou slide para circular com o Luigi/Fúlvio/Igor. |  |
| --- | --- |