FinOps para Databricks:

1. Resumo executivo – Por que implementar agora

FinOps é uma prática operacional e cultural para maximizar o valor de tecnologia, criando responsabilidade financeira compartilhada entre Engenharia, Finanças e Negócio ].

Cenário global: prioridades têm favorecido a redução de desperdício e a gestão de compromissos/descontos, além de melhor previsão de gastos [4].

Princípios Well‑Architected orientam decisões de custo com trade‑offs explícitos entre confiabilidade, segurança e desempenho; custo otimizado não é necessariamente custo mínimo .

2. Contexto observado

Ausência de apuração de custos por aplicação/área (showback/chargeback) e baixa accountability.

Ingestão via Azure Data Factory e processamento no Databricks/Lakehouse com grande volume de dado cru.

Restrições de segurança dificultam integrações diretas; uso de arquivos externos (ex.: Mongo/XLS).

Databricks no Azure; demais aplicações em AWS; tendência de apps transacionais consultarem APIs analíticas.

3. Objetivos do programa FinOps (Databricks)

Transparência e responsabilidade de custos por aplicação/área (tags e políticas).

Otimização contínua de DBUs/compute e armazenamento (Delta/Photon, autoscaling, auto‑termination).

Previsibilidade: orçamentos, alertas e detecção de anomalias [5].

Consumo seguro e eficiente para terceiros via APIs/Delta Sharing, evitando dumps não governados.

4. Iniciativas contratáveis como serviço (estimativas de horas)

4.1 Assessment de FinOps para Databricks (Mapeamento de custos (Azure + tabelas de billing do Databricks) e contratos [11].

Baseline de desperdícios: clusters ociosos, uso de All‑Purpose em tarefas, formatos não otimizados.

Plano de ação com quick wins e metas de 90 dias.

Entrega: relatório executivo e backlog priorizado.

4.2 Padrão de Tagging & Políticas (Azure + Databricks)

Taxonomia de tags (app, área, owner, centro de custo, ambiente) e herança [8][9].

Automação com Azure Policy e enforcement de compute policies no Databricks

Dashboards por tag e compliance de alocação (showback).

Entrega: playbook, políticas e painéis.

4.3 Otimização de Compute no Databricks

Adoção de Jobs Compute / SQL Warehouse com Photon (evitar All‑Purpose em jobs)

Autoscaling, auto‑termination, pools e limites de DBUs/h via policies .

Diretrizes de sizing por workload e uso de Delta Lake

Entrega: policies, templates e resultados antes/depois.

4.4 Showback/Chargeback e Reconciliação

Modelo de alocação (tags, hierarquias, custos compartilhados)

Integração com finanças: ciclos de fechamento e relatórios oficiais

Publicação em Power BI/AI BI (system tables + Azure Cost Management)

Entrega: relatórios mensais e runbook de fechamento.

4.5 Orçamentos, Alertas e Anomalias

Orçamentos e alertas por aplicação/área/workspace

Detecção de anomalias e processo de resposta.

Previsões de gasto (forecast) e variação mês a mês.

Entrega: dashboards operacionais e de gestão.

4.6 Padrão de Consumo: APIs/Delta Sharing

Arquitetura para consumo externo governado, evitando dumps XLS/Mongo.

Catálogo, contratos de dados e SLAs (latência, disponibilidade).

Mecanismos de caching e custo por consulta.

Entrega: APIs/warehouses e documentação.

4.7 Revisão Multicloud (Azure ↔ AWS)

Mapa de fluxos e custos de egress/latência.

Alternativas de placement e caching para workloads analíticos.

Recomendações Well‑Architected com trade‑offs [5][6][7].

Entrega: relatório técnico e financeiro.

4.8 Qualidade & Governança de Dados orientada a FinOps

Catálogo e certificação (bronze/prata/ouro) conectados a custos [3].

Regras de qualidade com SLAs e impacto financeiro (retrabalhos, desperdício).

Instrumentação de linhagem para accountability.

Entrega: métricas de qualidade e impacto em custo.

9. Conclusão (executiva)

FinOps no Databricks entrega valor rápido: visibilidade, redução de desperdício e previsibilidade

As iniciativas são modulares e contratáveis por pacotes de horas, com entregas claras para gestão e operação.