# Ata de Reunião – Desvinculação dos Contratos CredImovel+

Data: [Inserir data da reunião]

Participantes: Rodrigo, Layze, Andreza, João Germano, Jose de Almeida

Tema: Estratégia para desvinculação dos contratos do produto CredImovel+ entre os sistemas CRIM (Oracle) e SISCRED (DB2), com foco em eficiência, controle, rastreabilidade e tratamento de falhas.

## 1. Objetivo da Reunião

Discutir e definir o fluxo técnico e operacional para desvinculação de contratos do produto CredImovel+, garantindo que o processo seja eficiente, auditável e resiliente a falhas, utilizando como base a tabela prt_proposta_vinc e um microserviço dedicado.

## 2. Identificação

- A base do CRIM é extensa, tornando inviável a leitura completa para identificar contratos a serem atualizados.
- A proposta é utilizar os contratos ativos no SISCRED (DB2) como ponto de partida e cruzar com os contratos atualizados no CRIM por meio de um script .bat.
- A tabela prt_proposta_vinc é central no processo, pois armazena os vínculos entre contratos do CRIM e do SISCRED.

## 3. Estrutura e Propostas Técnicas

### 3.1. Identificação e Atualização de Contratos

O microserviço crim-srv-imob-vinculo-credmovmais será responsável por:
1. Identificar contratos com quitação, cancelamento ou decurso de prazo.
2. Realizar JOIN com a tabela prt_proposta_vinc, para identificar contratos com origem SISCRED.
3. Atualizar o status na tabela (ativo ou inativo) e o tipo de processo (atualizado ou não atualizado).
4. Atualizar a tabela federada do SISCRED (Tcontr_ppsta_vinc_extr).
5. Registrar o resultado do processamento em uma nova tabela de auditoria: sis_proc_credimovel.

### 3.2. Criação de Novas Estruturas

Tabela prt_proposta_vinc (Oracle):
- Adição de duas colunas:
  • status_proposta: Ativo/Inativo.
  • tipo_processo: Atualizado/Não Atualizado.

Nova tabela de auditoria (sis_proc_credimovel):
- Armazenará logs de processamento, status de sucesso ou erro, e data/hora da execução.

## 4. Tratamento de Exceções e Monitoramento

- Contratos com erro permanecem com status ativo e serão reprocessados no dia seguinte.
- O microserviço será monitorado via Dynatrace para falhas técnicas.
- Erros de negócio serão registrados no sistema de log RAST (LEAP).
- Sugestão de criar uma tabela de controle para registrar execuções e ocorrências por data.

## 5. Fluxo Operacional Resumido

1. Identificação de contratos modificados no CRIM (cancelados, quitados, decurso de prazo).
2. Geração de lista e JOIN com prt_proposta_vinc para identificar contratos SISCRED.
3. Atualização da tabela prt_proposta_vinc com status e tipo.
4. Atualização da tabela federada do SISCRED.
5. Registro do processamento na tabela sis_proc_credimovel.

## 6. Encaminhamentos Finais

- Criar as colunas adicionais na tabela prt_proposta_vinc.
- Desenvolver a nova tabela de auditoria sis_proc_credimovel.
- Implementar e validar o microserviço crim-srv-imob-vinculo-credmovmais com as quarto operações principais:

- Identificação.

- Atualização.

- Registro.

- Sincronização com o SISCRED.

- Definir queries de reprocessamento e filtros por status.
- Estabelecer monitoramento e logging conforme os padrões da organização.